Обзор задач из ретроспектив — март 2024
Выполнено в этом месяце
· [Инцидент X] Добавлена проверка прав хранилища в CI/CD — завершено 12 марта
· [Инцидент Y] Обновлена политика паролей — завершено 8 марта
В работе
· [Инцидент X] Документация паттернов внешнего обмена — 75%, срок 22 марта
· [Инцидент Z] Ограничение частоты запросов — в плане до 30 марта
Просроченные
· [Инцидент Y] Обучение новых сотрудников по ИБ — срок 1 марта, блокер
· Новый срок: 31 марта
· Блокер: ожидание доступа к обучающей платформе
Метрики
· Всего открытых задач: 8
· Выполнено в этом месяце: 5
· Просрочено: 1
