# Обзор задач из ретроспектив — март 2024

### Выполнено в этом месяце

- [Инцидент X] Добавлена проверка прав хранилища в CI/CD — завершено 12 марта

- [Инцидент Y] Обновлена политика паролей — завершено 8 марта

### В работе

- [Инцидент X] Документация паттернов внешнего обмена — 75%, срок 22 марта

- [Инцидент Z] Ограничение частоты запросов — в плане до 30 марта

### Просроченные

- [Инцидент Y] Обучение новых сотрудников по ИБ — срок 1 марта, блокер

  - Новый срок: 31 марта

  - Блокер: ожидание доступа к обучающей платформе

### Метрики

- Всего открытых задач: 8

- Выполнено в этом месяце: 5

- Просрочено: 1