Реестр рисков
	ID
	Актив
	Угроза
	В
	У
	Оценка
	Текущие меры
	Решение
	Владелец
	Срок
	Статус

	R-001
	База клиентов
	Шифровальщик
	3
	5
	15
	Ежедневные бэкапы, антивирус
	Снизить: сегментация сети, EDR
	Руководитель ИТ
	1 кв.
	В работе

	R-002
	Корп. почта
	Фишинг
	4
	4
	16
	Базовый спам-фильтр
	Снизить: почтовый шлюз безопасности, обучение
	лидер безопасности
	1 кв.
	Запланировано

	R-003
	Исходный код
	Кража ноутбука
	3
	3
	9
	Шифрование диска
	Принять: текущих мер достаточно
	Руководитель разработки
	—
	Принят


R-004 | | | | | | | | | | |
